RELEASE DOCUMENTATION

Folder Grant

오픈·운영 인수인계

업무 책임자 · 서버 운영자 · Client 배포 담당자를 위한 체크리스트

설계에서 장애 대응까지 현재 구현을 기준으로 구조, 설정, 작업 흐름과 유지보수 시 확인할 사항을 정리했습니다. 내부 배포 전 점검과 인수인계에 함께 사용하세요.

| 문서 정보 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | 2.0 · 내부 오픈 기준 |
| 작성일 | 2026-10-26 |
| 프로그램 기준 | API 0.4.0 / Client V1.1.0 Build:20261022 |
| 소스 기준 | ebbdfb9d4b8f |
| 자료 성격 | 현재 구현 + 명시된 운영 권장 사항 |
| 데이터 원칙 | 실제 계정·API Key 미포함 / 화면은 오프라인 샘플 |

자동 테스트는 외부 Windows·BUS·AD 환경의 검증을 대신하지 않습니다.

# 01  인수인계 범위와 담당자

이 문서는 API 서버·Windows Client의 내부 오픈 준비, 일상 운영, 장애 대응과 유지보수 인수인계에 사용합니다. 개발 범위 구현과 자동 시험 결과를 기록하며 실제 업무 오픈 승인과 현장 검증 완료는 담당자가 작성합니다.

| 항목 | 기입란 |
| --- | --- |
| 업무 책임자 / 승인자 | 담당자: __________ 승인일: __________ |
| API 운영 / 대체 담당 | 담당자: __________ 연락: __________ |
| Client 배포 / 문의 접수 | 담당자: __________ 연락: __________ |
| 오픈 일시 / 적용 범위 | 일시: __________ 사용자·프로젝트 범위: __________ |
| 코드 / 버전 | main ebbdfb9d4b8f / API 0.4.0 / Client V1.1.0 Build:20261022 |
| 환경 식별 | 서버·포트·DB 경로·서비스 계정명: 별도 보안 관리대장 |
| 중단·복구 승인 | 담당자: __________ 판단 기준: 이 문서 장애 절차 |

증거와 상태 자동 시험은 API 76개 통과·5개 선택 시험 건너뜀, Client 125개 통과입니다. 실제 AD·SMB·Chrome·BUS 인수 결과나 부하 성능 수치를 대신하지 않습니다. 오픈 승인 상태는 미기입입니다.

# 02  오픈 전 점검표

| 확인 항목 | 담당 / 결과 / 증거 |
| --- | --- |
| 서버 준비 | [ ] Windows·Python·AD 모듈·icacls·robocopy / __________ |
| 서비스 계정 | [ ] 서비스 로그온·대상 OU·공유·NTFS 권한 / __________ |
| 접속·인증 | [ ] 방화벽 범위·주소·키·/health·인증 /ready / __________ |
| 모드·DB 분리 | [ ] Mock 이력이 실제 요청을 가로막지 않도록 환경·DB 분리 / __________ |
| 장시간 작업 설정 | [ ] 단계 10800초·검증 20초·기존 .env 300 잔존 확인 / __________ |
| Client 설치 | [ ] assets·Chrome 드라이버·연결·저장 선택·초기 두 목록 / __________ |
| 시험 대상 확정 | [ ] 전용 프로젝트·사용자·Role·원래 ACL 기록 / __________ |
| 기록·복구 준비 | [ ] 코드·설정·DB 백업·로그 보관·복원 담당 / __________ |
| 접수·작업 통제 | [ ] 동일 프로젝트 동시 실행 방지 운영 절차 / __________ |
| 문의·교육 | [ ] 사용자 도움말·문서·연락처·완료 판단 안내 / __________ |

/ready 성공은 DB 연결과 인증 확인입니다. AD·공유 폴더 접근은 별도 실제 검증으로 확인합니다. API Key·BUS 암호를 점검표에 붙이지 않습니다.

# 03  현장 인수 시험과 오픈 판단

| 시험 시나리오 | 결과 / 증거 / 확인자 |
| --- | --- |
| 진행·종료 × 부여·해제 | [ ] 실제 그룹·권한과 Job 단계 비교 / __________ |
| 레거시·신규·ETC·Role | [ ] 대상 변환·하위 폴더·예외 정책 / __________ |
| 요청 검증 | [ ] 존재·누락·권한 부족·Mock·제한 초과 / __________ |
| 신규 프로젝트 생성 | [ ] 그룹·템플릿·기본 ACL·최종 검증 / __________ |
| 실패·부분 성공·재실행 | [ ] 원인 조치 후 권한 실패 단계만 실행 / __________ |
| BUS 완료 | [ ] 양쪽 탭 수동 재확인·자동 완료·실패 차단 / __________ |
| 중지·통신 오류 | [ ] 불확실한 결과에서 BUS 미처리·원 Job 조회 / __________ |
| 화면·기록 | [ ] 상세 열·애니메이션·체크·우클릭·로그·한글 배치 / __________ |

01  첫 실제 시험은 성공 후 BUS 자동 완료를 끄고 제한된 대상 1건으로 진행합니다.

02  실제 자원과 Job 결과가 일치하면 BUS 완료 재확인을 시험합니다.

03  자동 완료와 실패 차단을 확인한 후 사용 범위를 넓힙니다.

승인 기록 [ ] 오픈 승인 [ ] 조건부 승인 [ ] 보류 / 승인자: ______ 일시: ______ 조건·미결사항: ____________________

# 04  일상 운영과 문의 대응

| 시점 | 작업 |
| --- | --- |
| 업무 시작 | 서비스·health·인증 ready 확인. 변경한 .env·계정·템플릿 여부와 잔여 Job 조사 |
| 요청 처리 | 필요 시 BUS 수동 조회 → 대상 체크 → 요청 검증 → 선택 실행 → Job 결과 → BUS 완료 확인 |
| 실패 발생 | 새 접수보다 실패 단계·target·error_message와 실제 자원을 먼저 비교 |
| 일일 점검 | 실패·불확실 Job, DB/로그 용량, 백업 성공·이전 파일 보관 확인 |
| 업무 종료 | 진행 Job·PowerShell 존재 확인. 서비스 종료·업데이트 전 신규 접수 차단 |

## 문의 접수 양식

발생 시각·시간대 / Client·API 버전·코드 커밋 / 누른 버튼 / 대상 프로젝트·요청 종류 / 기대와 실제 결과 / request_id·job_id / 실패 step.target·error_message / 재현 단계 / 조치 내역을 기록합니다. API Key·암호와 불필요한 개인정보는 제거합니다.

## 로그 위치

Client는 C:\FGT\Log\access.log 한 파일에 상세 JSON과 날짜·시간을 누적합니다. 화면은 요약하며 요청 검증은 항목별 결과를 보여 줍니다. API 서비스는 API/logs/service.log, 작업·단계·감사는 SQLite에 기록합니다. 서버 UTC와 PC 로컬 시각의 차이를 맞춰 비교하세요.

# 05  장애 대응과 중단 절차

01  새 요청 접수를 멈추고 문제가 난 요청번호·Job ID·발생 시각을 보존합니다.

02  기존 Job을 조회하고 queued/running인지 실제 실패인지 구분합니다. 필요 시 Client 중지를 요청하되 실행 단계가 즉시 끝난다고 가정하지 않습니다.

03  서버 서비스·잔존 PowerShell과 실제 AD·UNC·ACL 상태를 확인합니다. API·BUS 상태가 불확실하면 완료 처리하지 않습니다.

04  원인을 조치합니다. 실제 실패·부분 성공 권한 Job만 선택 실행의 명시적 재실행을 사용합니다.

05  프로젝트 실패·서버 재시작 잔여 Job은 자동 복구되지 않습니다. 운영자가 실제 자원과 기록을 대조해 복구 범위를 결정합니다.

06  정상 결과를 재확인하고 필요한 BUS 완료만 재시도합니다. 원인·변경·검증·재개 승인을 기록합니다.

| 증상 | 주의할 판단 |
| --- | --- |
| 파일 없음 | step.target의 서버 UNC 확인. 코드 1987이 경로 19087로 변환되는 규칙 고려 |
| 300초 초과 | 서버 .env의 300 잔존 여부 확인. 제한 변경은 기존 실패 Job을 성공으로 바꾸지 않음 |
| 조치 후 같은 실패 | 동일 request_id 재접수의 기존 결과인지 replayed 확인. 권한 /retry와 완료 재확인 구분 |
| API 성공·BUS 실패 | 새 권한 실행 대신 양쪽 탭 BUS 완료 재확인 사용 |

# 06  백업·업데이트·복원

01  작업 접수를 중지하고 활성 Job·PowerShell이 끝났는지 확인합니다.

02  API 서비스를 중지한 뒤 코드·.env·일관된 SQLite·로그를 백업합니다. Client 설정은 접근 제한된 별도 위치에 보관합니다.

03  검증한 커밋으로 갱신하고 가상환경 의존성을 설치합니다. .env 예제와 실제 설정을 비교하며 기존 비밀값을 덮어쓰지 않습니다.

04  API 서비스 시작 → health·인증 ready → 읽기 전용 요청 검증 → 제한된 실제 시험 → BUS 완료 시험 순서로 확인합니다.

05  실패 시 신규 접수를 차단하고 이전 코드·호환 DB·설정 복원 여부를 판단합니다. 이미 적용한 AD·ACL은 코드나 DB를 되돌려도 복원되지 않습니다.

| 백업 대상 | 보관·복원 유의 |
| --- | --- |
| API | 코드 커밋, 설치 패키지 목록, .env, DB, 서비스 로그, 서비스 계정·등록 설정 |
| Client | 배포 코드·assets, 설정·로그·필요한 BUS 자료. 암호·사번·경로 포함 가능 |
| 실제 자원 | AD 그룹·폴더 ACL·프로젝트 파일은 조직의 별도 백업·복구 절차 |
| 문서 | 사용자 수정 Word/PPT 원본 보존. 재생성 전 변경 탐지와 별도 복사 필요 |

호환성 검증·재실행 계약은 양쪽 프로그램이 지원해야 합니다. 현재 이 기능에는 DB 컬럼 마이그레이션이 없지만 향후 모델 변경은 별도 변환·복원 설계가 필요합니다.

# 07  유지보수 체크와 미결 과제

| 변경 내용 | 함께 확인할 대상 |
| --- | --- |
| 권한·Role·경로 | 서버 domain/계획/PowerShell, Client 선택지·변환, 레거시·예외 시험 |
| API 계약 | schemas/routes/응답·중복·재시도와 Client/test_client 호환 |
| BUS 화면·Excel | 셀렉터·iframe·헤더·요청 식별·완료 매칭 실환경 시험 |
| UI·스레드 | 진행 상태·수명·중지·종료·다른 행 선택·비활성 버튼·가로세로 스크롤 |
| 문서·버전 | README·운영본·PPT·기준 커밋·설치 버전 기록 동기화 |

## 현재 제공하지 않는 기능

재시작 후 진행 Job 복구, 외부 Worker·내구성 큐, 자동 권한 롤백, 사용자별 인증·권한, 프로젝트별 분산 잠금, 자동 로그 보관·정리는 제공하지 않습니다. 알림·배지는 비활성화이며 BUS 새 요청의 실시간 감지·주기 조회 확대는 보류입니다.

## 인수 시 남길 기록

현장 미결 항목: ____________________ / 위험 수용·대안: ____________________ / 조치 담당·목표일: ____________________ / 최종 인수자·일시: ____________________

완료 보고 해석 개발 완료 보고는 현재 합의 범위의 구현·자동 시험 결과를 설명합니다. 실제 환경 인수와 업무 오픈 승인은 별도의 운영 기록으로 남깁니다.